****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел. 8(38247) 2-30-85, е-mail: [kso.shegarka@gmail.com](mailto:kso.shegarka@gmail.com)

Заключение

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Шегарского района Томской области «О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы»

с. Мельниково 17 августа 2022 года

Контрольно-счетным органом Шегарского района (далее - Контрольно-счетный орган) в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Муниципальном казенном учреждении «Контрольно-счетный орган муниципального образования «Шегарский район», утвержденным решением Думы Шегарского района от 21.09.2021 № 116, Регламентом работы Контрольно-счетного органа Шегарского района, утвержденного приказом от 19.10.2021 года № 2, требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования «Шегарский район» Томской области, а также муниципальных программ» проведена экспертиза проекта постановления Администрации Шегарского района «О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район».

**1. Основание для проведения экспертизы:**

Экспертиза проекта постановления проведена в соответствии с п.2.9. Плана работы Контрольно-счетного органа Шегарского района на 2022 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетного органа Шегарского района от 29.12.2021 г. № 9.

**2. Предмет экспертизы:** проект постановления администрации Шегарского района Томской области «О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район на 2021-2023 годы» (далее – проект постановления о внесении изменений/проект постановления).

**Цель экспертизы:** оценка соответствия проекта вносимых изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» основным направлениям государственной и муниципальной политики, установленным законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и муниципального образования «Шегарский район», а также законности расходных обязательств муниципального района и достоверности оценки их объема.

**3. Срок проведения экспертизы:** с 08.08.2022 г. по 17.08.2022 г.

Проект постановления о внесении изменений для проведения финансово-экономической экспертизы поступил в Контрольно-счетный орган 08.08.2022 г.

**4. По результатам экспертизы установлено следующее:**

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» для проведения финансово-экономической экспертизы Администрацией Шегарского района в Контрольно-счетный орган ранее не направлялась.

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ не предусмотрен порядок направления и полный пакет документов для направления в Контрольно-счетный орган проектов муниципальных программ (проектов внесения изменений в муниципальные програмы) на проведение финансово-экономической экспертизы.

Документы, поступившие в Контрольно-счетный орган для проведения экспертизы:

1. проект постановления администрации Шегарского района Томской области «О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район на 2021-2023 годы» на 18 л. в 1 экз.;
2. пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.

Правовую основу муниципальной программы составляют:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановление Администрации Томской области от 27 сентября 2019 г. № 346а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»;

- Постановление администрации Шегарского района от 28.07.2014 № 883 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление администрации Шегарского района от 12.08.2014 № 927 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район» (с изменениями и дополнениями);

- Решение Думы Шегарского района от 15.02.2022 № 161 «Об утверждении Стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на период до 2030 года»;

- Решение Думы Шегарского района от 19.07.2022 № 224 «Об утверждении порядка направления проектов нормативных правовых актов Администрации Шегарского района на экспертизу в Контрольно-счетный орган Шегарского района».

В отношении представленного проекта постановления проведена финансово-экономическая экспертиза по представленным документам, а также документам о внесении изменений в муниципальную программу, размещенных на сайте Администрации Шегарского района в сети Интернет, на его соответствие Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ.

Проект разрабатывается на основании Постановления администрации Шегарского района от 28.07.2014 № 883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации» (далее - Порядок № 883), Постановления администрации Шегарского района от 12.08.2014 № 927 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район» (с изменениями и дополнениями).

Согласно п. 20 части 4 Порядка № 883, внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

Исходя из п. п. 14,15 Порядка № 883

**«**14.Экономический отдел администрации Шегарского района в течение 5 рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный проект муниципальной программы по вопросам:

* соответствия целей и задач программы целям социально-экономического развития Муниципального образования «Шегарский район» на очередной финансовый год и плановый период,
* соответствия мероприятий программы заявленным целям и задачам,

- обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации,

- наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации программы, соответствия их достижению целей и задач программы,

* наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей программы.

15. Управление финансов администрации Шегарского района в течение 5 рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный проект муниципальной программы по вопросам:

- источников финансовых и планируемых объемов финансовых ресурсов, исходя из представленных экономических расчетов, а также документов, подтверждающих финансовое обеспечение программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

- соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части местного бюджета,

- соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации Российской Федерации.»

к проекту программы (проекту внесения изменений в программу) должны прилагаться согласования (заключения) Экономического отдела администрации Шегарского района и Управления финансов администрации Шегарского района в соответствии с полномочиями, определенными п. п. 14, 15 соответственно.

К проекту постановления прилагается копия листа согласования с визами заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения А. О. Тырышкина, начальника Управления финансов Т. Г. Чернядевой, начальника юридического отдела В. Б. Прищепова. Нет визы начальника экономического отдела, стоит отметка «в отпуске».

Данный лист согласования не отвечает нормам Порядка № 883.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс согласования проекта муниципальных программ (изменений, вносимых в муниципальные программы) проводится в разрез с Порядком № 883 и носит формальный характер, что не применимо к документам стратегического планирования.

Имеются юридико-технические замечания к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу:

* изменения вносятся в приложение, утвержденное постановлением администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский районна 2021-2023 годы», соответственно приложение к проекту постановления администрации Шегарского района Томской области «О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район на 2021-2023 годы», представленное на экспертизу должно быть одно. В представленном проекте находится 3 приложения, что нарушает структуру муниципальной программы, утвержденной постановлением от 30.09.2020 № 887.
* п. 3 постановления о внесении изменений предусмотрено, что постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. Из пояснительной записки, представленной в Контрольно-счетный орган следует, что изменения вносятся в связи изменением объема финансирования на реализацию данной муниципальной программы, утвержденным Решением Думы Шегарского района от 19.07.2022 г. № 221 «О внесении изменений в решение Думы Шегарского района от 21.12.2021 № 143 «О районном бюджете муниципального образования «Шегарский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Соответственно действие проекта постановления не может распространяться ранее принятия решения Думой – 19.07.2022 г.

**Анализ соответствия целей и задач Проекта основным направлениям государственной политики Российской Федерации и Томской области.**

Согласно п.2 Порядка № 833 муниципальная программа – документ стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности.

Согласно п. 7) статьи 3 Федерального закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" программирование - деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации государственных и муниципальных программ, направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания.

Таким образом, планируемые цели программы, должны взаимоувязываться по задачам, срокам осуществления, и ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и решение задач приоритетам государственной политики Российской Федерации, приоритетам государственной политики Томской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также приоритетам Стратегии социально - экономического развития муниципального образования.

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

К числу таких приоритетов относятся: обеспечение безопасности проживания в районе, формирование комфортной среды, через модернизацию инженерной инфраструктуры и комплексного развития инженерной, коммунальной инфраструктур.

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются:

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

Приоритеты государственной политики Томской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены:

стратегией социально-экономического развития Томской области до 30 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580;

государственной программой «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 г. N 346а.

Приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Шегарском районе определены:

Постановлением администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» была утверждена программа с целями:

«Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.»

и задачами:

«1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.»

В течение 2021-2022 г. г. цели и задачи программы были изменены на:

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры в Шегарском районе, повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса»

«Задачи проекта:

Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона.

Задача 2. Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарский район.»

Причина изменения целей и задач не известны (документы не предоставлены).

Цели и задачи Проекта внесения изменений сонаправлены государственной политике Российской Федерации и Томской области, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выполнение мероприятий Проекта должно способствовать достижению стратегических целей муниципального образования «Шегарский район», обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на период до 2030 года:

- развитие инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства;

- повышение обеспеченности населения Шегарского района коммунальными услугами и улучшение условий проживания в районе;

- реализация мероприятий, направленных на решение текущих задач в сфере ЖКХ, связанных с обеспеченностью жилищного фонда водопроводом и доступом к воде питьевого качества;

- снижение аварийности в сетях;

- капитальный ремонт в многоквартирных домах;

- модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения.

Достижение вышеназванных стратегических целей и решение задач Стратегии, определенны проектом 24 мероприятиями, запланированные со сроком реализации в 2021-2023 годах.

**Полнота изложения данных в разделах программы**

В ходе проведения экспертизы установлены недостатки полноты изложения данных в разделах программы Проекта. В частности, вопреки требованиям Порядка № 883:

**в разделе 2** текстовой части нет описания целей и задач;

**в разделе** **«Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы»:**

- нет адресной привязки наименования мероприятия к объекту: (пример: «Капитальный ремонт участков тепловой сети через ул. Коммунистическую в с. Мельниково Шегарского района Томской области», «Капитальный ремонт участка теплотрассы от здания землеустроительного отдела до здания Сбербанка в с. Мельниково Шегарского района Томской области» и т.д.);

- в разделе имеется мероприятие «Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории муниципального образования «Шегарский район» (субсидия)», которое не соответствует целям и задачам муниципальной программы.

**в разделе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы»**:

- источники информации для расчета базовых и плановых значений показателей не отражают действительность базового значения либо отсутствуют;

- присутствуют количественный целевой показатель «канализационные очистные сооружения (КОС)», в то время как финансирование данной задачи не предусмотрено на весь период действия задачи;

- нет привязки показателя к объекту в соответствии с содержанием мероприятия (реконструкция системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации);

- указан количественный показатель «реконструкция системы водоснабжения» при отсутствии финансирования в 2021 году;

- отсутствует количественный показатель «Приобретение блочной модульной котельной мощностью 0, 326 МВт для Побединской СОШ Шегарского района Томской области (с учётом доставки, установки и пуско-наладки)», финансирование, которого предусмотрено в 2023 году.

Исходя из понятий **муниципальной программы**, как комплекса взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов; **мероприятий муниципальной программы** - совокупности взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи; **эффективности муниципальной программы** - соотношения достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение, считаю:

1. что мероприятия «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Мельниково Шегарского района», «Капитальный ремонт станции водоподготовки в с. Мельниково, ул. Зелёная, 10с» с нулевым финансированием за период действия программы с 2021 по 2023 год из Перечня программных мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023годы» необходимо исключить.
2. раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» привести в соответствие с разделом «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023годы».
3. При планировании мероприятий определять четкое (адресное) местонахождение объектов.

**Анализ финансового обеспечения Проекта**

Объем финансовых средств действующей редакции программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов представлен в таблице 1:

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования    муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2021 год | % от общего объема бюджетных ассигнований | 2022 год | % от общего объема бюджетных ассигнований | 2023 год | % от общего объема бюджетных ассигнований |
| Всего: в том числе | 20 312,08756 | 10 376,76135 | 51,1 | 9 337,96621 | 46,0 | 597,36 | 2,9 |
| Средства  бюджета муниципального района | 11 844,42102 | 4 164,09481 | 35,2 | 7 082,96621 | 59,8 | 597,36 | 5 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 8 467,66654 | 6 212,66654 | 73,4 | 2 255,00 | 26,60 | 0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Другие источники   (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Объем финансовых средств Проекта изменений муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов представлен в таблице 2:

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования    муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2021 год | % от общего объема бюджетных ассигнований | 2022 год | % от общего объема бюджетных ассигнований | 2023 год | % от общего объема бюджетных ассигнований |
| Всего: в том числе | 32 771,62756 | 10 376,76135 | 31,7 | 12 854,86621 | 39,2 | 9 540,00 | 29,1 |
| Средства  бюджета муниципального района | 14 396,09102 | 4 164,09481 | 28,9 | 8 381,26621 | 58,2 | 1 850,73 | 12,9 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 18 375,53654 | 6 212,66654 | 33,8 | 4 473,6 | 24,3 | 7 689,27 | 41,9 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Другие источники   (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Общий объем финансирования Проекта на трехлетний период предусмотрен в сумме 32 771,62756 тыс. рублей, что на 61,3% больше чем в действующей редакции, в том числе:

2022 год – 12 854,86621 тыс. рублей или на 37,7% больше объема бюджетных ассигнований, чем в действующей редакции;

2023 год – 9 540,00 тыс. рублей или на 1 597% больше объема бюджетных ассигнований, чем в действующей редакции.

В соответствии с Проектом постановления в 2022 году на увеличение общего объема финансирования Муниципальной программы повлияло увеличение объема финансирования за счет средств местного бюджета на 1 298,3 тыс. рублей и увеличения объёма финансирования за счёт средств областного бюджета на 2 218,6 тыс. рублей (следующая таблица).

Объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования    муниципальной программы. | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Отклонение+/- | Отклонение в % |
| Средства  бюджета муниципального образования «Шегарский район» | 7 082,96621 | 8 381,26621 | +1 298,3 | +18,3 |
| Средства бюджета Томской области | 2 255,00 | 4 473,6 | +2 218,6 | +98,4 |
| Итого | 9 337,96621 | 12 854,86621 | + 3 516,9 | +37,7 |

В 2023 году - увеличение объема финансирования за счет средств местного бюджета на 1 253,37 тыс. рублей и увеличения объёма финансирования за счёт средств областного бюджета на 7 689,27 тыс. рублей (таблица 4).

Объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования    муниципальной программы. | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Отклонение+/- | Отклонение в % |
| Средства  бюджета муниципального образования «Шегарский район» | 597,36 | 1 850,73 | +1 253,37 | +209,8 |
| Средства бюджета Томской области | 0,00 | 7 689,27 | +7 689,27 |  |
| Итого | 597,36 | 9 540,00 | + 8 942,64 | +1 597,0 |

Полное обоснование предлагаемых объемов расходов, в том числе их увеличение в 2022 г. и 2023 годах, ответственным исполнителем в материалах к Проекту постановления не представлены.

При анализе финансового обеспечения Проекта выявлено, что объемы финансового обеспечения 2022-2023г.г., отраженные в паспорте муниципальной программы не соответствуют объемам финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных в перечне программных мероприятий.

Следовательно, объемы финансового обеспечения, отраженные в паспорте муниципальной программы не обоснованы и не подтверждены финансовым обеспечением мероприятий.

Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления не представляется возможным.

Содержание финансового обеспечения муниципальной программы на 2022 год, указанное в паспорте муниципальной программы за счет средств местного бюджета соответствует решению Думы Шегарского района от 21.12.2021 № 143 «О районном бюджете муниципального образования «Шегарский район» на период 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями).

Проанализировать соответствие и содержание финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета не возможно, так как, нарушая п. 2 ст. 179 БК, решение о бюджете муниципального образования не определяет объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение при реализации данной муниципальной программы по целевой статье расходов бюджета.

**Выводы по результатам проведенной экспертизы**

1. Цели и задачи Проекта соответствуют основным приоритетам государственной политики Российской Федерации и Томской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Цели, задачи, структура, мероприятия Проекта по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2021-2023 годы изменены.

3. Объем финансовых средств Проекта в трехлетнем периоде запланирован в сумме 32 771,62756 тыс. рублей, что на 61,3% больше объема ассигнований, предусмотренных в предыдущей редакции Программы (расходы в 2022 году на реализацию Проекта к расходам в 2022 году в действующей редакции Программы на 2021-2023 годы запланированы с увеличением на 37,7%, в 2023 году к 2023 году в действующей редакции Программы на 2021-2023 годы - с увеличением на 1 597,0%).

4. Одновременно с проектом постановления о внесения изменений в программу не представлены согласования (заключения) Экономического отдела администрации Шегарского района и Управления финансов администрации Шегарского района в соответствии с полномочиями определенными п. п. 14, 15 Постановления администрации Шегарского района от 28.07.2014 № 883 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации» (с изменениями и дополнениями).

5. Имеет место наличие юридико-технических нарушений в проекте постановления администрации Шегарского района Томской области «О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» и его приложении, указанных в данном заключении.

6. Отсутствие в представленных документах к проекту постановления информации о планировании и обосновании (расчетов) финансовых ресурсов на реализацию Проекта не обеспечивает их «прозрачность».

7. Объемы финансового обеспечения 2022-2023г.г., отраженные в паспорте муниципальной программы не соответствуют объемам финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных в перечне программных мероприятий. Проведение финансово-экономической экспертизы проекта постановления не представляется возможным.

**Предложения и рекомендации:**

Администрации Шегарского района:

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ предусмотреть порядок направления и пакет документов для направления в Контрольно-счетный орган проектов (проектов внесения изменений) муниципальных программ на проведение финансово-экономической экспертизы, в котором предусмотреть, в том числе заключения Экономического отдела администрации Шегарского района и Управления финансов администрации Шегарского района, обоснование (расчеты) финансовых ресурсов на реализацию Проекта муниципальной программы (проектов внесения изменений).

Ответственному исполнителю:

Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу привести в соответствие с заключением Контрольно-счетного органа.

Проект постановления администрации Шегарского района Томской области «О внесении изменений в постановление администрации Шегарского района Томской области от 30.09.2020 № 887 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы» рекомендуется к утверждению, только после исправления нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведения экспертизы.

Председатель

Контрольно-счетного органа

Шегарского района Е. А. Заболотнова

Экземпляр заключения на 6 листах получил:

Администрация Шегарского района

(наименование организации)

(должность, ФИО, подпись, дата)